Отчет о деятельности

Период: Январь - Август 2024 года

1. Введение

В данном отчете представлена информация о выполненных и планируемых строительных работах за период с января по август 2024 года.

2. Выполненные работы

1. Жилой комплекс «Городской квартал»

Местоположение: Центральный район, ул. Ленина

Этапы работ:

Завершено возведение каркаса 2-го и 3-го зданий.

Проведены работы по устройству кровли на 70% зданий.

Выполнены работы по внутренней отделке на уровне 3-го и 4-го этажей.

Статистика:

Задействовано: 250 рабочих

Объем выполненных работ: 85%

Стоимость выполненных работ: 1,2 млрд рублей

Планируемая дата завершения: Декабрь 2024 года

2. Торгово-развлекательный центр «Северный»

Местоположение: Северный район, ул. Пушкина

Этапы работ:

Завершено возведение каркаса здания.

Выполнено остекление фасада.

Начаты работы по устройству инженерных сетей.

Статистика:

Задействовано: 150 рабочих

Объем выполненных работ: 75%

Стоимость выполненных работ: 850 млн рублей

Планируемая дата завершения: Февраль 2025 года

3. Детский сад «Солнышко»

Местоположение: Южный район, ул. Мира

Этапы работ:

Полностью завершены работы по внутренней отделке помещений.

Выполнено благоустройство прилегающей территории.

Статистика:

Задействовано: 50 рабочих

Объем выполненных работ: 100%

Стоимость выполненных работ: 200 млн рублей

Объект введен в эксплуатацию: Август 2024 года

3. Планируемые работы на сентябрь - декабрь 2024 года

1. Жилой комплекс «Городской квартал»

Завершение кровельных работ на всех зданиях.

Окончание внутренней отделки.

Проведение ландшафтных работ на прилегающей территории.

2. Торгово-развлекательный центр «Северный»

Завершение устройства инженерных сетей.

Начало монтажа внутренних коммуникаций и систем кондиционирования.

Устройство подъездных путей и парковки.

3. Строительство новой школы в Восточном районе

Местоположение: Восточный район, ул. Победы

Планируемая дата начала работ: Сентябрь 2024 года

Основные этапы работ:

Подготовительные работы (разметка, выемка грунта).

Начало строительства фундамента.

Заказ материалов для каркасных конструкций.

4. Заключение

Департамент строительства ведет активную работу по реализации ключевых проектов, которые соответствуют плану городского развития. В течение следующих месяцев планируется завершение ряда крупных объектов, что позволит повысить комфорт проживания и улучшить инфраструктуру города.

5. Приложения

[Прилагаются фотографии и схемы выполненных и планируемых работ]

Подпись: Иван Иванов

Директор строительного департамента

Дата: 1 сентября 2024 года